# DRPS — Roadmap do Projeto versão 01

*Última atualização: Junho 2026*

---

## ⚠️ FASE 0 — Correções urgentes na estrutura atual (1 semana)

Antes de avançar, corrigir:

- [ ] Rate limiting nas rotas da API (evitar abuso)

- [ ] Índices no banco: `token_anonimo`, `avaliacao_id`

- [ ] Proteção contra envio duplo de respostas

- [ ] Log de auditoria (quem fez o quê e quando)

- [ ] Revogação de JWT (blacklist de tokens inválidos)

- [ ] Validação e sanitização de todos os inputs

- [ ] 🔒 Criptografia AES-256 das respostas no banco

- [ ] 🔒 Chave de criptografia separada do banco (variável de ambiente segura)

---

## ✅ FASE 1 — MVP local (Concluído)

- [x] Login do psicólogo

- [x] Cadastro de empresa e setores (com total de funcionários)

- [x] Link anônimo por avaliação

- [x] Formulário com 47 perguntas organizadas por tópico

- [x] Cálculo de gravidade direta/invertida NR-01

- [x] Matriz de risco por tópico (Gravidade × Probabilidade)

- [x] Contador de respostas por setor com barra de progresso

- [x] Banco PostgreSQL local com ngrok para acesso externo

---

## 🔵 FASE 2 — Colaboradores + token individual (2–3 semanas)

- [ ] Importar Excel/PDF: nome, e-mail, telefone, setor/departamento

- [ ] Geração de token UUID único e criptografado por colaborador

- [ ] ⏱ Token expira após prazo configurável (ex: 10 dias úteis)

- [ ] Token invalidado definitivamente ao concluir o questionário

- [ ] Envio automático do link personalizado por e-mail

- [ ] Painel mostrando quem respondeu (SEM cruzar com respostas — LGPD)

- [ ] Reenvio automático para quem não respondeu antes do prazo

- [ ] Contador real: X de Y responderam por setor

- [ ] 🔒 Dados pessoais criptografados separadamente das respostas

- [ ] Consentimento LGPD obrigatório na abertura do formulário

- [ ] ⏱ Expiração automática do link após data configurável

---

## 🟣 FASE 3 — Relatório e laudo NR-01 (2–3 semanas)

- [ ] Geração de PDF do laudo completo por setor

- [ ] Campos qualitativos preenchidos pelo psicólogo (fonte geradora, medidas)

- [ ] Assinatura digital com CRP do responsável

- [ ] Plano de ação com medidas de controle sugeridas

- [ ] Histórico completo de avaliações por empresa

- [ ] Comparativo de evolução entre avaliações ao longo do tempo

- [ ] Exportar dados para Excel

- [ ] Dashboard executivo somente leitura para o gestor

- [ ] ⏱ Retenção configurável por avaliação (padrão: 2 anos após conclusão)

- [ ] ⏱ Exclusão automática após expiração (pg_cron ou job noturno)

- [ ] ⏱ Notificação 30 dias antes da exclusão automática

- [ ] 🔒 PDF gerado com chave de assinatura única por empresa

---

## 🟡 FASE 4 — Plataforma web pública multicliente (4–6 semanas)

- [ ] Migração para nuvem (Vercel + Supabase)

- [ ] Domínio próprio com HTTPS

- [ ] Planos e cobrança (Stripe)

- [ ] Multitenancy: cada empresa completamente isolada no banco

- [ ] Painel administrativo central (você gerencia todas as empresas)

- [ ] Convite e gestão de psicólogos por empresa

- [ ] 🔒 Criptografia por tenant (chave AES separada por empresa)

- [ ] 🔒 Política de privacidade e termos de uso publicados

- [ ] ⏱ Ciclo de vida de dados configurável por empresa

- [ ] 🔒 Contrato de operação de dados (DPA) por empresa-cliente

- [ ] Backup criptografado automático diário

---

## 🟢 FASE 5 — Inteligência e automação (Contínuo)

- [ ] IA gerando rascunho do laudo automaticamente

- [ ] Alertas de risco crítico enviados por e-mail ao psicólogo

- [ ] Benchmarking anônimo entre setores do mesmo setor econômico

- [ ] Sugestões automáticas de medidas de controle por tópico

- [ ] ⏱ Agendamento automático de reavaliações periódicas

- [ ] 🔒 Auditoria completa de acesso e exportação de dados

- [ ] API para integração com sistemas de RH

- [ ] App mobile para colaboradores responderem pelo celular

- [ ] Certificação e conformidade NR-01 documentada

---

## Legenda

- 🔒 Segurança e criptografia

- ⏱ Expiração, retenção e exclusão automática de dados

- ✅ Concluído

- [ ] Pendente

---

## Considerações LGPD

A partir da Fase 2, com importação de dados pessoais (nome, e-mail, telefone), é obrigatório:

1. **Base legal**: legítimo interesse do empregador ou consentimento explícito

2. **Informação clara**: colaborador deve ser informado do uso dos dados antes de responder

3. **Separação**: dados pessoais NUNCA podem ser cruzados com as respostas do questionário

4. **Contrato**: DPA (Data Processing Agreement) entre você (operador) e cada empresa-cliente (controlador)

5. **Retenção mínima**: excluir dados quando não forem mais necessários

6. **Direitos do titular**: colaborador pode solicitar exclusão dos seus dados a qualquer momento

> Recomendado: consultar advogado especializado em LGPD antes do lançamento público.

# NeXa DRPS — ROADMAP e Estado do Projeto versão 02

Última atualização: 28/06/2026 Repositório: https://github.com/Alexandregoncalve/DRPS Stack: Node.js + Express | React + Vite + Tailwind | PostgreSQL URL ngrok: https://precut-random-depress.ngrok-free.dev Super Admin URL: https://precut-random-depress.ngrok-free.dev/superadmin

## ✅ JÁ IMPLEMENTADO E FUNCIONANDO

### Autenticação e Segurança

- [x] Login Super Admin (/superadmin) — authSuperAdmin.js corrigido (payload.id não payload.sub)

- [x] Login Admin/Psicólogo — auth.js

- [x] Hierarquia de papéis: superadmin > admin > psicologo > gestor_matriz > gestor_filial

- [x] Superadmin não aparece na lista de usuários do Admin

- [x] Admin não pode criar outro Admin pelo painel normal

- [x] Admin só vê usuários da sua organização

- [x] Mostrar/Ocultar senha em todas as telas

- [x] Troca de senha obrigatória no primeiro acesso

- [x] Trocar senha pelo painel SuperAdmin

### Empresas

- [x] Criar empresa (matriz)

- [x] Criar filial vinculada à matriz

- [x] Bug corrigido: organizacao_id agora é salvo ao criar empresa/filial

- [x] Dropdown de empresas no formulário de avaliação mostra matriz + filiais

### Avaliações

- [x] Criar avaliação por empresa/setor

- [x] QR Code exibido logo após criar avaliação (não no relatório)

- [x] Link anônimo gerado e copiável

- [x] Questionário com 52 perguntas, escala 1-5, progresso em tempo real

- [x] Botão "Fechar esta aba" após enviar respostas

- [x] Processar avaliação → calcular resultados

- [x] Status: em coleta / processada

### Dashboard Gerencial (Admin)

- [x] Painel consolidado no topo da tela de Avaliações

- [x] Semáforo Crítico/Alto/Médio/Baixo consolidado

- [x] Lista de avaliações por empresa ordenada por risco

- [x] PROBLEMA PENDENTE: contagem zerada (ver seção "Bugs Pendentes")

### Relatório de Resultados (Atual — básico)

- [x] Semáforo com contagem

- [x] Top 5 Riscos Prioritários

- [x] Top 5 Pontos Fortes

- [x] Gráfico Radar

- [x] Tabela detalhada com probabilidade editável

- [x] Plano de Ação básico (riscos Alto/Crítico)

- [x] Export CSV

- [x] Export PDF (básico)

### Modal Configurar Relatório (Sprint 2)

- [x] 5 abas: Empresa, Responsável, Indicadores, Layout, Controles

- [x] Upload de logo da empresa

- [x] Cor personalizada do laudo

- [x] Título técnico configurável (DRPS/AEP/IRP/AFR/Personalizado)

- [x] Limiar de tolerabilidade AIHA (5 opções)

- [x] Indicadores complementares (absenteísmo, CID-F, turnover)

- [x] Checklist de controles implantados (21 controles em 5 categorias)

- [x] Controles personalizados

### Dashboard Gestor (Gestor Matriz / Gestor Filial)

- [x] Dashboard Filial — avaliações do setor com semáforo

- [x] Dashboard Matriz — painel executivo com visão consolidada por filial

- [x] Laudo consolidado da filial e da rede

### SuperAdmin Panel (/superadmin)

- [x] Criar/editar/bloquear usuários (Admin, Psicólogo, Gestor)

- [x] Reset de senha

- [x] Painel de auditoria

- [x] Gestão de organizações

## 🔴 BUGS PENDENTES

### 1. Dashboard Admin — Contagem Zerada

Problema: O GET /api/avaliacoes não retorna campo contagem por avaliação. O frontend tenta ler a.contagem mas o campo não existe.

Solução: No avaliacoes.js, na rota GET /, adicionar LEFT JOIN com resultados:

LEFT JOIN (

SELECT avaliacao_id,

COUNT(*) FILTER (WHERE matriz_risco = 'Crítico') as critico,

COUNT(*) FILTER (WHERE matriz_risco = 'Alto')    as alto,

COUNT(*) FILTER (WHERE matriz_risco = 'Médio')   as medio,

COUNT(*) FILTER (WHERE matriz_risco = 'Baixo')   as baixo

FROM resultados

GROUP BY avaliacao_id

) rc ON rc.avaliacao_id = a.id

E mapear no response:

contagem: { Crítico: parseInt(r.critico)||0, Alto: parseInt(r.alto)||0, ... }

Arquivo: backend/src/routes/avaliacoes.js — rota GET /

## 🔲 PRÓXIMO SPRINT PRIORITÁRIO — Relatório Completo

### O que a ferramenta de referência tem (32 telas analisadas) e o DRPS ainda NÃO tem:

O usuário enviou 32 imagens (Fig_01 a Fig_32) + descritivo em áudio de uma ferramenta concorrente chamada "COPSOQ II Dashboard" / "psicanalisando.se". O relatório dessa ferramenta é muito mais completo. Abaixo está o mapeamento do que precisa ser implementado:

#### Seção 1 — Cabeçalho do Relatório

- Logo da empresa + CNPJ

- Título técnico (DRPS / AEP-FRP / IRP / AFR)

- Nome e Registro do responsável técnico (CRP/CRM)

- Período de avaliação

- Total de respostas (N)

#### Seção 2 — Top 5 Riscos Prioritários

- Lista com pontuação colorida (verde ≥3.66 / amarelo 2.33-3.65 / vermelho <2.33)

- Ranking das dimensões com maior risco

#### Seção 3 — Panorama Geral (Radar)

- Radar com TODAS as dimensões (29+)

- Tooltip com pontuação ao passar o mouse

#### Seção 4 — Distribuição por Zonas (Semáforo)

- Vermelho (Risco): conta + descrição "Requer ação imediata"

- Amarelo (Atenção): conta + descrição "Estado de alerta"

- Verde (Favorável): conta + descrição "Situação saudável"

- Nota sobre reclassificação AIHA

#### Seção 5 — Fatores de Risco MTE 2025

- Tabela com os 13 fatores do Manual MTE 2025

- Status: "Identificado" / "Indícios" / "Não identificado"

- Dimensões COPSOQ associadas

- Possível agravo à saúde

#### Seção 6 — Ranking de Dimensões (Gráfico de Barras)

- Barras horizontais com TODAS as dimensões

- Coloridas por zona (verde/amarelo/vermelho)

- Ordenadas do maior para o menor risco

#### Seção 7 — Resultados por Dimensão (Tabela)

- Colunas: Dimensão, Pontuação Média, Desvio Padrão, N, Criticidade

- Ordenada por pontuação (menor = maior risco)

#### Seção 8 — Critérios de Interpretação + Privacidade

- Box verde/amarelo/vermelho com limites e interpretação

- Box de privacidade e anonimato

#### Seção 9 — Metodologia e Matriz de Risco

- Explicação do COPSOQ II

- Referência normativa NR-01

- Base científica (Kristensen et al.)

- Classificação semáforo por limiares

#### Seção 10 — Inventário de Riscos — Matriz AIHA 5×5

- Tabela com: Fator de Risco (PGR), Score, Severidade, Probabilidade, P×S, Nível de Risco

- Colorida por nível (Trivial/Tolerável/Moderado/Substancial/Intolerável)

- Legenda AIHA

- Nota sobre quadro de colaboradores / taxa de adesão

#### Seção 11 — Critérios de Tolerabilidade do Risco

- Explicação das 2 classificações (COPSOQ + AIHA 5×5)

- Tabela de zonas COPSOQ com limites por dim. negativas/positivas

- Tabela P×S com níveis e interpretações

#### Seção 12 — Inventário de Riscos — Identificação, Fontes e Circunstâncias

- Cards por fator de risco identificado

- Para cada fator: FONTES GERADORAS + CIRCUNSTÂNCIAS DE EXPOSIÇÃO + POSSÍVEIS AGRAVOS

- Nível de risco no cabeçalho do card

#### Seção 13 — Plano de Ação (Monitoramento Preventivo — Zona Amarela)

- Por dimensão em atenção

- Ações preventivas editáveis (com responsável, prazo, acompanhamento)

- Botão "Ver ficha de implementação" (expande detalhes)

- Status de cada ação

#### Seção 14 — Documentos Modelo Editáveis

- Política Antiassédio

- Gestão de Mudança

- Programa de Mentoria

- Reconhecimento

- Desconexão e Home Office

- Links para download Word/LibreOffice

#### Seção 15 — Comparativo por Setor (Tabela)

- Linhas = dimensões, colunas = setores

- Colorida por zona em cada célula

- "Geral (N)" na primeira coluna

#### Seção 16 — Radar Comparativo por Setor

- Radar com múltiplas linhas (uma por setor)

- Legenda colorida por setor

#### Seção 17 — Matriz de Risco Probabilidade × Severidade

- Matriz 5×5 visual

- Fatores posicionados na célula correspondente

- Legenda de cores por nível

#### Seção 18 — Glossário de Dimensões

- Definições agrupadas por categoria:

  - Exigências do Trabalho

  - Organização e Conteúdo

  - Relações Sociais e Liderança

  - Interface Trabalho-Vida

  - Valores no Local de Trabalho

  - Saúde e Bem-estar

#### Seção 19 — Comunicado aos Trabalhadores

- Modelo editável (Word/PDF)

- Com nome da empresa preenchido e instruções para RH/SESMT

#### Seção 20 — Periodicidade de Reavaliação

- Recomendação: reavaliação ANUAL

- Data sugerida para próxima avaliação (+ 12 meses)

- Gatilhos para reavaliação antecipada

#### Seção 21 — Conclusão

- Texto gerado automaticamente com:

  - Nome da empresa

  - Período de avaliação

  - N de respondentes

  - N de dimensões analisadas

  - Quantas em zona amarela/vermelha

- Assinatura do responsável técnico (nome + registro)

## 📦 ARQUIVOS ENTREGUES NAS SESSÕES

Todos os ZIPs ficam em /mnt/user-data/outputs/. Os mais recentes:

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| nexa_drps_FINAL_v2.zip | authSuperAdmin, usuarios, Login, TrocarSenha, superadmin/Login, Layout, Psicologos |
| nexa_drps_fix_empresas.zip | empresas.js (fix organizacao_id no INSERT) |
| nexa_drps_melhorias_qrcode_dashboard.zip | Formulario.jsx (botão fechar) + Painel.jsx (QR Code movido + dashboard admin) |

## 🏗️ ARQUITETURA DO BANCO

Tabelas existentes:

- usuarios — com organizacao_id, papel, ativo, precisa_trocar_senha

- organizacoes — organização pai (NeXa)

- empresas — matriz/filial, organizacao_id

- setores — vinculados à empresa

- avaliacoes — token_anonimo, status, total_respostas

- respostas — pergunta_num, valor_original

- resultados — topico_num, media_gravidade, classif_gravidade, matriz_risco

- probabilidades — por tópico por avaliação

- criterios_probabilidade — respostas dos critérios guiados

- config_relatorio — configurações do laudo (logo, cores, etc.)

- controles_implantados — checklist de controles por avaliação

- psicologo_empresa — vinculação psicólogo × empresa

- audit_log — auditoria de ações

- jwt_blacklist — tokens invalidados

## 👤 USUÁRIOS NO BANCO

| Email | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| alexandre.goncalves@hotmail.com | superadmin | — |
| alexandre@nexa.com.br | admin | NeXa |
| simone@nexa.com.br | admin | NeXa |
| Isabela@nexa.com.br | psicologo | NeXa |
| psi@nexa.com.br | psicologo | NeXa |

Organização NeXa ID: ca11c936-752b-441e-84ee-72a15cca4abf

## 🏢 EMPRESAS NO BANCO

| Nome | Tipo | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| Matriz teste | matriz | 01.000.000/0000-00 |
| Filial 01 | filial | 02.000.000/0000-00 |
| Filial 02 | filial | — |

## ⚙️ COMO RODAR O PROJETO

# Backend

cd C:\drps\backend

npm start

# Frontend

cd C:\drps\frontend

npm run dev

# Git push

cd C:\drps

git add .

git commit -m "descrição"

git push origin main

## 📋 HIERARQUIA DE PERFIS

Super Admin (/superadmin) → cria Admin, Psicólogo, Gestor Matriz, Gestor Filial

Admin (painel normal)     → cria Psicólogo e Gestores (NÃO cria outro Admin)

Psicólogo                 → cria apenas Gestores

Gestor                    → somente leitura

## 🎯 PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

- URGENTE: Corrigir contagem zerada no dashboard admin (patch em avaliacoes.js)

- SPRINT 3: Implementar relatório completo com as 21 seções mapeadas acima

- SPRINT 4: Portal do Gestor/Empresa

- SPRINT 5+: Monetização, Marca Branca, Auto-atualização NR-01, IA, Cloud

Este arquivo deve ser lido no início de cada nova sessão para contexto completo do projeto.